|  |
| --- |
| Герб  **Администрация**  **сельского поселения «Усть-Озерское»**  **муниципального района «Борзинский район»**  **Забайкальского края**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  18 мая 2020года № 17  село Усть-Озерная  **О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ СЕЛА**  В целях улучшения санитарного состояния населенного пункта  с. Усть-Озерная в весенний период **постановляет:**  1. В период с 19 мая по 19 июня 2020 года провести месячник весенней санитарной очистки и благоустройства территории села Усть-Озерная.  2.  Провести 22-23 мая 2020 года субботник по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения «Усть-Озерское» 3. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории с. Усть-Озерная, организовать работу по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние подведомственные территории, подъездные пути и территории, прилегающие к ним в радиусе не менее 20 м.   4. Всем жителям села навести должный санитарный порядок на своих усадьбах, прилегающих к ним дорогам, территориям в радиусе не менее 20 метров.  Убрать нечистоты, сухую траву, дрова, навоз, строительный материал, бревна, строительный и бытовой мусор, сельхозтехнику с фасадной части домов. 5. Упаковку мусора производить в мешки или пакеты для вывоза ООО «ОЛЕРОН», крупный мусор вывозить на санкционированную свалку, которая находится в восточной части села на расстоянии 800 м. (карьера).  В других местах свалка запрещена, предусмотрен штраф от 1500 до 5000 рублей.  6. Утвердить план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства села (приложение № 1).  7. Утвердить состав комиссии по контролю и подведению итогов месячника санитарной очистки села (приложение № 2).  8. Воронковой В.А. - специалисту администрации сельского поселения информировать население сельского поселения "Усть-Озерское" о проведении и итогах месячника санитарной очистки и субботника.  9. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.  Глава сельского поселения "Усть-Озерское" С-М.Балдандоржиев |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением   администрации

сельского поселения

«Усть-Озерское»

от 18.05.2020 г. № 17

**СОСТАВ**

**рабочей  группы  по  осуществлению  контроля  за ходом  проведения**

**субботников, санитарной очистке и благоустройству территории**

**сельского поселения «Усть-Озерское»**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель группы  Воронкова В.А. | -  специалист администрации сельского поселения «Усть-Озерское», |
| Члены рабочей  группы: |  |
| Балдандоржиева Д.Б.        Димова О.А.      Семина Н.В.      Зимина О.А.  Полякова К.Э.  Соснина В.Н. | - землеустроитель администрации сельского поселения «Усть-Озерское.    -  заведующая ФАП сельского поселения «Усть-Озерское»  - депутат Совета сельского поселения «Усть-Озерское»  - заведующая СДК    - заведующая библиотекой  - социальный работник |
|  |  |

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН                                                    постановлением администрации                                                                                    сельского поселения  «Усть-Озерское»                                                                                    от 18.05.2020 г. № 17    Мероприятия  Весенней санитарной очистки,  благоустройства территории сельского поселения   «Усть-Озерское»  с 19 мая по 19 июня 2020г.     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Цель реализации | Сроки  выполнения | Количество  привлекаемых  транспортных средств | Исполнитель | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Разработка нормативно-правового документа | Привлечение  организаций, населения к ликвидации  не санкционированых свалок, соблюдение Правил благоустройства и содержания территории поселения. | Май            2020 год | \_\_\_ | Адм-ция сельского поселения | | 2 | Разработка и Расклеивание информациион-  ных листовок о проведении субботника.  Подготовка писем о проведении месячника и субботников | Информирование населения с целью  большего привлечения  для участия в  месячнике | С 18 мая 2020 года |  | Администрация сельского поселения  , | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  | | 3 | Организация санитарной очистки и благоустройство | Ликвидация не санкционированных свалок, благоустройство территорий, закрепленных за учреждениями и организациями независимо от форм собственности, с привлечением жителей поселения. | 19 мая   по 19 июня 2020г. | 2 тр.средство | Администрация сельского поселения | | 4 | Организация патрулирования  совместно с участковым инспектором полиции. | Выявление случаев нарушений Правил благоустройства и привлечение нарушителей  к административной ответственности | июнь - июль месяц                 2020 год | \_\_\_\_\_ | Администрация сельского поселения  «Усть-Озерское» | | 5 | На информационных стендах в общедоступных местах | Информирование населения о ходе санитарной очистке и благоустройству села | май –июнь 2020 год | \_\_\_\_\_ | Администрация сельского поселения  «Усть-Озерское» | | 6 | Разработать график вывоза мусора | Организация вывоза твердых бытовых отходов | До18 мая 2020 года | \_\_\_\_\_ | Администрация сельского поселения  «Усть-Озерское» | | 7 | Проведение субботника | Санитарная очистка закрепленных территорий | 22-23  мая,  2020 г. |  | Предприятия, организации, учреждения, расположен-  ные на территории  поселения, жители  поселения | |